Pozvánka

na 8. zasedání zastupitelstva obce Bystrovany,

které se koná dne 10. 7.2007  v  18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

- Vyhodnocení úkolů a usnesení z minulého zápisu.

- Úprava jednacího řádu.

- Informace o finanční situaci obce a plnění rozpočtu v roce 2007.

- Rozpočtové opatření č. 2.

- Investiční akce obce:

  - upřesnění investičních akcí obce

  - investiční akce na které je možno žádat  dotace

  - informace o průběhu realizovaných a rozpracovaných  investičních akcích

- Žádosti občanů.

- Různé.

Ing.  Vladimír Bordovský

starosta obce

Zápis a usnesení č.8

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystrovany konaného dne  10.7. 2007

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrovanech.

Jednání bylo řádně svoláno, pozvánka byla zveřejněna na úřední desce obce.

Vyvěšeno: 2.7.2007

Sejmuto: 10.7.2007

Přítomni: Dle presenční listiny, která je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Omluveni: Ing. Vagnerová

Konstatuje se, že při zahájení zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Ing.Ulrich

Ověřovatelé zápisu: p.Güntner, p.Smětal – všemi hlasy

Schválení programu: Program byl schválen dle pozvánky všemi hlasy.

K bodu 1 programu: Vyhodnocení úkolů a usnesení z minulého zápisu.

4/7/3 -  Provozní řád sportovního areálu. Byla předložena konečná verze textu po zapracování

připomínek. Po diskusi byl Provozní řád v předložené podobě schválen.

Ostatní úkoly a usnesení byly splněny. Provozní řád je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje  „Provozní řád sportovního areálu obce“ v textu po zapracování připomínek.

Schváleno všemi hlasy.

K bodu 2 programu: Úprava  jednacího řádu.

K tomuto bodu byl předložen návrh změny textu a starosta obce zdůvodnil, proč by k těmto změnám mělo dojít. Hlavním důvodem je skutečnost, že stávající praxe převzatá z minulého volebního období, kdy se zápis a usnesení schvalovalo na následujícím zasedání není zcela v souladu se zákonnou praxí. V případě sporu by mohly být napadeny kroky učiněné v období mezi zasedáními. Po diskusi byly přijaty změny jednacího řádu tak, jak jsou uvedeny v usnesení.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu jednacího řádu takto :

§6, bod 3  nový text za větou končící ……..proti němu podány. Námitky k zápisu se odstraňují dohodou na následujícím zasedání. Text usnesení se schvaluje vždy po projednání příslušného bodu.

§8, bod 9  nový text „Zápis bude vyhotoven do sedmi dnů a bude elektronickou poštou předán zastupitelům, kteří mají možnost vznést připomínky. Nejsou-li vzneseny zásadní připomínky do tří dnů, zveřejní se zápis a usnesení zastupitelstva obce vyvěšením na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě a uložením na obecním úřadě k nahlédnutí a to po podpisu ověřovatelů zápisu. Zápis bude dle zákona zveřejněn tedy do 10 dnů.

K bodu 3 programu –Informace o finanční situaci obce a plnění rozpočtu v roce 2007.

Starosta obce přednesl informaci z níž vyplynuly tyto zásadní skutečnosti:

- Daňové příjmy k  30.6. jsou ve výši cca 50% ročního rozpočtu. To dává předpoklad splnění roční výše dle rozpočtu.

- Dosavadní a předpokládané výdaje a předpokládané příjmy zvyšují dle předloženého rozpočtového opatření roční položku, rezerva o 137.800.-Kč.

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere zprávu starosty na vědomí.

K bodu 4 programu – Rozpočtové opatření č.2/2007.

K tomuto bodu byl předložen podkladový materiál - „Rozpočtové opatření č. 2/2007.“

Starosta obce přednesl komentář k návrhu rozpočtového opatření jehož podstatné body byly podrobně v diskusi projednány a zdůvodněny. V první fázi byly projednány položky již provedené a schváleny všemi hlasy. Podrobně byly probrány výdaje na akci  „Úpravy komunikace ke hřišti“ se zdůvodněním zvětšení rozsahu provedených prací.

Dále byly projednány a schváleny nové akce. Jedná se o oplocení nového hřiště a úpravy komunikace a chodníku v ulici Šrámkova u OÚ.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2007, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu všemi hlasy.

K bodu 5 programu - Investiční akce obce.

Tento bod byl projednán postupně v podbodech dle pozvánky na dnešní zasedání.

- Upřesnění investičních akcí obce. Nové akce – Oplocení nového hřiště a Úpravy komunikace a chodníku v  ulici Šrámkova u OÚ byly schváleny jako součást rozpočtového opatření v předchozím bodě.

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s realizací akcí v nákladech dle předloženého rozpočtového opatření.

b)  Investiční akce na které je možno žádat dotace. Zastupitelům byl k tomuto bodu předložen podkladový materiál  projednaný na stavebně – koncepčním výboru dne 25.6. 2007. Po diskusi bylo k jednotlivým navrženým akcím přijato k dalšímu postupu toto :

Usnesení:

Kanalizace na levém břehu řeky Bystřice:

Zastupitelstvo ukládá oslovit zhotovitele provádějící práce metodou INSAK a získat informace do 31.7.2007.

Prověřit podmínky OP ŽP prostřednictvím SFŽP do 31.7.2007.

Komunikace z ulice Budovcova na III/4436:

Prověřovat záměry ZD

Prověřit majitele pozemků

Přímé napojení území za Horizontem.

Zastupitelstvo rozhodne po vyjádření autora ÚP obce.

Revitalizace ploch v obci, úpravy návsi, ulice Jeseniova.

Zadat po nabídkovém řízení zpracování projektové dokumentace. Nabídky zajistit do příštího zasedání.

Sportovně – vzdělávací centrum – sportovní areál.

Dopracovat fyzickou náplň zaměření Sportovně – vzdělávacího centra z hlediska náročnosti projektové dokumentace a to na společné schůzce manažera mikroregionu, projektanta za účasti starosty obce. Prověřit příslušný titul ROP.

Bytový dům:

Bez usnesení.

- Informace o průběhu realizovaných a rozpracovaných investičních akcí.

K tomuto bodu podal informaci starosta obce a to pojednotlivých akcích.

Komunikace za tratí. Akce dokončena, náklady dle rozpočtu, jedná se o eventuelní snížení.

Úprava ploch u MŠ. Provádí se.

Hřiště pro matky s dětmi: Realizace v září 2007. Z hlediska nutnosti zajištění materiálu na povrch hřiště budou zahájeny terénní úpravy.

Oprava střechy OÚ:  Je dokončeno.

Lávky přes mlýnský náhon: Projektová dokumentace dodána. Bude se zajišťovat stavební povolení.

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizovaných a rozpracovaných akcí.

K bodu 6 programu – Žádosti občanů.

a) 	Žádost p. Vlastimila Horáka, U Sušírny 4, Bystrovany o pronájem pozemku p.č. 519 a 	části 	pozemku p.č. 505/ 10 k podnikatelské činnosti.

Usnesení: Sdělit žadateli, aby si prověřil legálnost záměru u orgánů ŽP (IŽP). 	Pozemek 505/10 je lesní půda.

b)  	Žádost manželů Skácelových, Budovcova 214/23, Bystrovany o povolení položení 	obrubníků.

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s úpravou plochy s podmínkou úpravy položení 	obrubníků ve vzdálenosti od okraje ŽV krytu vozovky 0,8 m.

K bodu 7 programu- Různé.

- Byla projednána problematika odkupu pozemků pod stávající komunikací do Velké Bystřice. Starosta obce informoval o svém jednání na PF ČR ve věci možnosti odkoupit pozemek p.č. 463/36. Tento pozemek sousedí s pozemky majitelů na opačné straně od komunikace. Jeví se tedy možnost po získání tohoto pozemku uspokojit nároky majitelů směnou.

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podáním žádosti o odkup pozemku

p.č. 463/36 u Pozemkového fondu ČR.

b) P.Güntner a starosta obce informovali o problematice nutných bezpečnostních zásahů do

stromů podél železniční tratě v blízkosti ulice Kubelíkova.

Usnesení: Bude prověřena nabídka od firmy, která zde v minulosti již prořez prováděla.

Zapsal: Ing. Jan Ulrich

Ověřovatelé zápisu: Marek Güntner, Martin Smětal

Starosta obce: Ing. Vladimír Bordovský

Místostarosta obce: Ing. Jan Ulrich