Zápis  ze zasedání zastupitelstva obce Bystrovany

č. 9/2015

konaného dne 7.12.2015

v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystrovany

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Bystrovany byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Bystrovany od 30.11.2015 a současně byla také zveřejněna na elektronické úřední desce.

Zasedání bylo řádně svoláno.

Přítomno:    8  členů zastupitelstva

Omluvili se:  JUDr. Jana Plachá

Starostka obce konstatovala, že zasedání zastupitelstva je usnášení schopné.

Presenční listina přílohou č. 1 tohoto zápisu.

- Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje: zapisovatelka pí Romana Radová, ověřovatelé zápisu Ing. Smékal, Mgr. Jurášek

Pro: 	8	Proti:	0	Zdržel:	 0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

Návrh programu byl vyvěšen na úřední desce a byl zastupitelům zaslán  elektronicky, je přílohou číslo 2 tohoto zápisu.

- Návrh program:

- Projednání zápisu z 8. zasedání zastupitelstva

- Informace o ostatních smluvních vztazích

- Dohoda č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy

- Projekt: „Oprava krytiny a krovu Kaple sv. Bartoloměje v Bystrovanech“

- Projekt: „Bystrovany, ul. U zastávky, stavební úprava komunikace“

- Obnova VO

- Plán rozvoje obce Bystrovany

- Rozpočtové opatření 4/2015

- Pravidla rozpočtového provizoria 2016

- Zpráva kontrolního a finančního výboru

- Odpadové hospodářství

- Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Zimní údržba

- Kulturní akce

- Různé

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Bystrovany schvaluje navržený program.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	 0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č. 1: Projednání zápisu z  8. zasedání zastupitelstva.

K bodu č. 3/2014 – 10.1. Pořízení stanového přístřešku, pódia, ozvučení a osvětlení:

Aparatura o výkonu 350W, zakoupeno – splněno. Pódium se bude řešit na jaře 2016 – úkol Radim Černín.

K bodu č. 3/2014 - 12.3. Druhá střídačka u fotbalového hřiště – bude se realizovat po uplynutí doby udržitelnosti projektu „Sportovně rekreační a vzdělávací areál Bystrovany“ – p. Sklenář - úkol trvá.

Konstatuje se, že doba udržitelnosti projektu uplynula v říjnu tohoto roku, střídačka tedy bude dobudována na začátku roku 2016 – úkol Radek Sklenář.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Bystrovany schvaluje pořízení fotbalové střídačky v ceně do 85 tis. Kč.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	 0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu č. 6/2015 – 3.1 Kupní smlouva žadatelé Ladislav a Michal Svákovi: část pozemku p.č. 467/72 (1m2) a p.č.467/73 (1m2) v k.ú. Bystrovany, sml. byla podepsána a předána druhé sml. straně – splněno.

K bodu č. 6/2015 – 3.3. Smlouva na pronájem pozemku p.č. 474/2 o výměře 413 m2 v k.ú. Bystrovany společnosti    J&M TRANSPED s.r.o., úkol trvá (zájemce doloží osazovací plán výsadby stromů, který bude přílohou nájemní smlouvy). – připraveno k podpisu, osazovací plán doložen, předáno druhé smluvní straně k podpisu – splněno.

K bodu č. 6/2015 – 3.4. Smlouvy na prodej a nákup pozemků a jejich částí, jak jsou uvedeny ve společné nabídce: zájemců MAPRO spol. s r.o., LT EkoLesServis s.r.o., J & M TRANSPED s.r.o. a PROJECT MALT spol. s r.o. – smlouvy byly podepsány a podány návrhy na vklad do KN – splněno.

Finanční prostředky již byly zaslány obci na BÚ.

K bodu č. 6/2015 – 3.5. Starostka obce navrhla vyvěsit záměr na prodej nebo směnu pozemku 525/77 – proluka ve výstavbě v ulici Na Čtvrtkách – úkol trvá, záměr bude vyvěšen ve vazbě na vyjednávání o koupi pozemků v lokalitě Budovcova – občanská vybavenost.

K bodu č.6/2015 - 7 Kulturní a společenské akce

Uskutečněné akce:

4.10. Návštěva divadelního představení „DONAHA“ – Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě. Zúčastnilo se 50 lidí.

29.11. Rozsvěcování vánočního stromu – starostka poděkovala paní Radové, paní Štembírková a všem ostatním, kteří se organizačně podíleli na této akci, za výpomoc. Ohlasy od občanů za rozšířený kulturní program na návsi byly kladné. Hudební skupina AQAREL bude pozvána i příští rok.

6.12. Posezení pro seniory- program – divadlo Opava, operetky „Skříňka s líčidly“ + Mikulášská nadílka seniorům.

K bodu č.7/2015 – 7.1. Plán rozvoje obce – bude samostatným bodem tohoto zasedání zastupitelstva.

K bodu č.8/2015 – 2 Projekt: „Oprava krytiny a krovu Kaple sv. Bartoloměje v Bystrovanech“ - bude samostatným bodem tohoto zasedání zastupitelstva.

K bodu č.8/2015 – 3 Projekt: „Bystrovany, ul. U zastávky, stavební úprava komunikace“ - bude samostatným bodem tohoto zasedání zastupitelstva.

K bodu č.8/2015 – 7.1. Smlouva o zřízení práva stavby (autobusová zastávka) se společností Lidl Česká republika v.o.s. – podepsána 29.10.2015 – splněno.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis a usnesení z 8/2015 zasedání zastupitelstva obce Bystrovany bez připomínek.

Pro: 	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č. 2 : Informace o ostatních smluvních vztazích.

Starostka informovala zastupitele o uzavřených ostatních smluvních vztazích:

Dodatek A) k Příloze č.1 ke sml. 565/2011 – Hanácká zemědělská a.s.

Dodatek A) k Příloze č.1 ke sml. 370/2011 – Hanácká zemědělská a.s.

Dodatek A) k Příloze č.1 ke sml. 567/2011 – Hanácká zemědělská a.s.

Všechny tři dodatky z důvodu navýšení pachtovného.

Sml. na provádění pravidelných odborných technických kontrol (revizí) – Vemax – Venský.

Sml. o sml. budoucí – služebnost – ČEZ Distribuce a.s. (u hasičky).

Sml. o právu provést stavbu – Pavel a Zbyněk Köhlerovi.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

K bodu programu č. 3 : Dohoda č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy

Starostka předložila zastupitelům Dohodu č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy – výkon přenesené působnosti na úseku přestupků atp., podmínky viz. usnesení 7/2015 – 3 Veřejnoprávní smlouva se statutárním městem Olomouc.

(8% z celkové výše příspěvku na výkon  přenesené působnosti předpoklad cca 15tis. Kč).

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou dohodu č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, Olomouc jak byla předložena a pověřuje starostku obce jejím odpisem.

Pro: 	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č. 4: Projekt: „Oprava krytiny a krovu Kaple sv. Bartoloměje v Bystrovanech“.

Obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši tj. 300tis. Kč, které bylo podepsáno oběma stranami ke dni 12.10.2015.

SoD s panem Alešem Němcem, KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ, na realizaci projektu byla podepsána 8.9.2015 – splněno.

Dílo bylo již dokončeno a předáno bez vad a nedodělků,  a to ke dni 30.11.2015.

Byla podána žádost o platbu. Zbývá dokončit administraci projektu – závěrečné vyhodnocení akce, lze poté co obec obdrží peníze na účet.

Zastupitelstvo bere informace na vědomí.

K bodu programu č. 5: Projekt: „Bystrovany, ul. U zastávky, stavební úprava komunikace“

Informaci podala starostka. V termínu do 30.10.2015 bylo provedeno dopracování žádosti.

Cena díla po vysoutěžení 3.050.368,20 Kč bez DPH, dodavatelem díla je společnost STRABAG a.s.. Smlouva o dílo byla podepsána 13.10.2015.

Stavební dozor provádí na základě poptávkového řízení Ing. Tandler – sml. příkazní z 12.10.2015.

Stavba byla dokončena a předána ke dni 4.12.2015. K tomuto dni proběhla také kolaudace.

V rámci stavby vznikly méněpráce v hodnotě cca 60 tis. Kč.

Administrace dotace zatím probíhá ve stanovených termínech. V příštích dnech bude podána žádost o platbu. Zastupitelstvo bere informace na vědomí.

Obec obdržela návrh smlouvy na poskytnutí dotace z ROP na tento projekt. Zastupitelé byli seznámeni s tím, že skutečná výše dotace bude známa až po provedení analýzy čerpání prostředků z Evropské unie, kterou provede řídící orgán k datu 31.1.2016.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2015/0083/OKP jak byla předložena a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

Podél komunikace bude doplněn koš na psí exkrementy.

K bodu programu č. 6: Obnova VO

Pro dodávku a montáž nových svítidel s LED technologií byli osloveni:

ELPREMONT elektromontáže s.r.o. (375 tis. Kč)

ELSAZ – Halabica (nabídka 349 tis. Kč)

Hofmeister – elektromontáže (nejnižší nabídka – 323 tis. Kč)

Sml. o dílo byla podepsána 15.10.2015.

I. etapa rekonstrukce VO v obci na levém břehu řeky Bystřice byla dokončena - výměna svítidel za úsporná s LED technologií (uni street).

Zastupitelstvo bere informace na vědomí.

K bodu programu č. 7: Plán rozvoje obce Bystrovany

Strategický dokument „Plán rozvoje obce Bystrovany na období 2015 – 2022 zpracovala společnost GHC regio s.r.o..

Tento byl zastupitelům zaslán v předstihu.

Starostka informovala zastupitele, že tento dokument je vytvořen v elektronickém prostředí MMR – Obce PRO, kde je možné jej v průběhu dotačního období 2015 - 2022 doplňovat a měnit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán rozvoje obce Bystrovany na období 2015 – 2022“ v předložené verzi.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č. 8: Rozpočtové opatření 4/2015

Hospodářka obce pí Radová přednesla a okomentovala rozpočtové opatření č. 4/2015, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 jak je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č. 9: Pravidla rozpočtového provizoria

Starostka obce přednesla návrh na usnesení pravidel rozpočtového provizoria, kterými se obec při financování bude řídit do doby schválení řádného rozpočtu obce na rok 2016.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve výši 1/12 čerpání rozpočtu minulého roku za každý měsíc do doby schválení rozpočtu na rok 2016.

Po dobu platnosti pravidel rozpočtového provizoria mohou být hrazeny nepředvídatelné výdaje obce v celkové výši 150tis. Kč. Jejich čerpání schvaluje starostka, místostarosta a předseda finančního výboru.

Po dobu platnosti pravidel rozpočtového provizoria mohou být použity finanční prostředky do výše 300tis. Kč na projektovou přípravu.

V rámci rozpočtového provizoria budou hrazeny prostředky v souladu s bodem 15.7. tohoto zápisu v celkové výši do 35 tis. Kč (finanční jistota + kupní cena) na účast obce ve veřejné soutěži na prodej pozemku p.č. 557/2.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č.10: Zpráva kontrolního a finančního výboru

Předseda kontrolního výboru pan Chrobák: provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za období 11/2014-11/2015. Zápis byl předán.

Předseda finančního výboru Ing. Smékal: provedeny 2 kontroly, obce a základní školy. Zápisy byly předány.

Zastupitelstvo bere informace na vědomí.

K bodu programu č. 11: Odpadové hospodářství

11.1.	Spolek „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“

Zastupitelé obdrželi v předstihu podklady k  výše uvedenému spolku, starostka a místostarosta sdělili informace z jednání starostů mikroregionu s představiteli spolku Ing. Ochmanovou a Ing. Symerským.

V diskusi k tématu byli seznámeni s obsahem otevřeného dopisu starostů šumperského venkova hejtmanovi Olomouckého kraje a s připomínkami České asociace odpadového hospodářství k návrhu Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo nesouhlasí s přistoupením obce jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

  - Odpadové centrum ve Velké Bystřici

Město Velká Bystřice vybudovalo odpadové centrum (svozový dvůr), a to v lokalitě mezi firmou STRABAG a ČOV města. Tímto se obci Bystrovany naskýtá možnost využití ukládat odpady, které jsou doposud sváženy 2x ročně v rámci tzv. sběrových sobot, v průběhu roku, dle aktuální potřeby. Podmínky provozu sběrového dvora jsou přílohou tohoto zápisu.

Starostka předložila zastupitelům návrh smlouvy O připojení se k využívání Odpadového centra Velká Bystřice, která stanovuje podmínky spolupráce města Velká Bystřice a obce Bystrovany v této oblasti.

Zastupitelé se shodli pro rok 2016 zachovat jarní a podzimní sběrovou sobotu přímo v obci i při připojení k využívání sběrového dvora ve Velké Bystřici.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu O připojení se k využívání Odpadového centra Velká Bystřice s městem Velká Bystřice a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

  - Starostka informovala zastupitele o objednávce na služby odvozu a odstraňování komunálního odpadu zaslané TS Olomouc na období od 1.1.2016 do doby než bude znovu vysoutěžen dodavatel těchto služeb (1 pololetí 2016).

Ve výběrovém řízení na dodavatele služeb svozu komunálního odpadu bude poptávka rozdělena na jednotlivé druhy odpadu a cenu za jednotku.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

K bodu programu č. 12: Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvu byla předložena ke schválení výše uvedená OZV č. 2/2015 – změny oproti původnímu znění okomentovala p. Radová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jak byla předložena.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č. 13: Zimní údržba

Vzhledem k tomu, že vypršela platnost smlouvy o provádění zimní údržby, oslovila obec níže uvedené firmy o podání cenové nabídky na provádění zimní údržby v obci.

Oslovené firmy:	Smětal s.r.o.	(pohotovost cca 45 tis. měsíčně, 3 zásahy v ceně paušálu, další údržba 850 Kč/hod.)

Technické služby města Olomouce, a.s.  (nabídka podána jen jako výpomoc se zimní údržbou, bez záruky rezervovaných volných kapacit, bez paušálu, údržba 1040 Kč/hod.)

BLAKE CZ s.r.o.  (pohotovost cca 15 tis. Kč měsíčně, údržba  450 Kč/hod.)

PERMON – Petr Možíš (z důvodu nedostatečné kapacity nabídka nepodána)

Dle propočtu předpokládané ceny za zimní údržbu  je pořadí firem následující:

- BLAKE CZ s.r.o.

- Smětal s.r.o.

- Technické služby města Olomouce, a.s. (bez záruky volných kapacit)

Po diskusi zastupitelstvo s ohledem na výrazný rozdíl v cenové nabídce navrhuje uzavřít smlouvu na zimní údržbu pro zimní sezónu 2015/2016 s firmou BLAKE CZ s.r.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí uzavřít smlouvu na provádění zimní údržby na zimní období 2015/2016 s firmou BLAKE CZ s.r.o. dle podané cenové nabídky a pověřuje starostku jejím podpisem.

Pro:	6	Proti:	2 – Sklenář, Jurášek	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

K bodu programu č. 14: Kulturní a společenské akce

Připravované akce:

11.12.2015  Vánoční posezení pro zastupitele, učitele, zaměstnance obce a občany vypomáhající obci

12.12.2015 Zájezd na vánoční trhy do Drážďan – informace p. Bryks – pro nedostatek přihlášených se zájezd neuskuteční.

13.12. 2015 Vítání občánků – zajišťuje Bryks, Štembírková, starostka.

20.12.2015 Vánoční koncert v kapli  - Junáci připravují živý Betlém od 16:30hod. Pan Černín zajistí ozvučení. Fotbalisti budou prodávat punč. Program koncertu zajištěn.

    - Novoroční pingpongový turnaj – organizačně zajistí p. Sklenář, p. Jurášek. Rozpočet akce schválen do 5.000,- Kč. Termín bude pravděpodobně posunut, upřesní p. Sklenář.

    - Ples obce – zajišťuje Bryks, Štembírková. Hudba zajištěna.

    - Ples sportovci, žádají o úhradu pronájmu sálu.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Bystrovany schvaluje úhradu pronájmu sálu při konání plesu

sportovců 6.2.2016.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	 0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

    - Ples mikroregionu v Tršicích. Zjistit zájem občanů.

K bodu programu č. 15: Různé

  - Informace o změně tarifů pro seniory a dárce krve – držitele zlaté Janského medaile, platnost tarifů je od 1.12.2015, informace byla zveřejněna na úředních deskách.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

  - Informace z MRB:

- 21.11.2015 se uskutečnil turnaj v malé kopané, mužstvo reprezentující obec Bystrovany se umístilo na

krásném 2. místě – starostka obce poděkovala zástupcům sportovců za reprezentaci obce.

- 13.2.2016 bude v Tršicích ples mikroregionu.

- Únor/březen 2016 turnaj ve stolním tenise v Přáslavicích

- 20.5.2016 cyklovýlet 2016 zahájení v Bukovanech a ukončení ve Velkém Újezdě

- Sportovní soutěže ZŠ mikroregionu – termín bude upřesněn

- červen 2016 tenisový turnaj v Hlubočkách – termín bude upřesněn

- srpen 2016 Cyklo pro veřejnost a Den regionu – požadavek na zvážení organizace dne regionu v menších

obcích. Obec Bystrovany by mohla nabídnout pořádání v roce 2017.

- Prosinec 2016 turnaj v malé kopané ve Velké Bystřici

- Valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička souhlasilo, aby byly pro rok 2016 zachovány

příspěvky do MRB a MAS ve výši 50 Kč/občana/rok s dělením rovným dílem na mikroregion a MAS.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s pořádáním dne mikroregionu v obci Bystrovany v roce 2017.

Zastupitelstvo souhlasí s výší příspěvků pro rok 2016 takto: 25Kč na občana / rok do rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička o.p.s. a 25 Kč na občana / rok pro organizační složku MAS Bystřička.

Pro:   8		Proti:	0      Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

  - Rekreační sporty Bystrovany požádaly obec o umožnění stanovení svého sídla na adrese obecního úřadu: Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany. Obec žádosti vyhověla.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

  - Upozornění na nebezpečné místo a podnět k řešení – křižovatka ul. Droždínská a sil. III/4436 na výjezdu z obce. Podnět byl předán k posouzení PČR – dopravní inspektorát. Na základě místního šetření bylo navrženo řešení, jehož realizace se předpokládá v měsíci prosinci.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

  - Žádost manželů Čapkových o vzájemný prodej částí pozemků p.č. 469/2 a p.č. 563/1 dle přiloženého zákresu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 563/1 (ostatní plocha) za cenu 100 Kč/m2 s podmínkou vzájemného prodeje části pozemku 469/2 (orná půda). Zastupitelstvo klade podmínku, že část pozemku  p.č. 469/2 určená k odkupu bude převedena na ostatní plochu.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

  - Žádost manželů Čapkových o nájem části pozemku p.č. 597/8 ostatní plocha  dle přiloženého zákresu, využití dle přiložené žádosti (zeleň, příležitostně ostatní plocha).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí vyvěsit záměr na pronájem pozemku p.č. 597/8, ostatní plocha za cenu 5 Kč/m2 za podmínky zachování přístupu k inženýrským sítím umístěným v pozemku.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

  - Starostka navrhla zastupitelům, projevit zájem o pozemek p.č. 557/2 ostatní plocha (993 m2). Po diskusi a zohlednění možnosti omezeného využití pozemku v budoucnu bylo navrženo nabídnout za tento pozemek cenu 10,- Kč/m2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce ve veřejné soutěži na prodej pozemku p.č. 557/2 ostatní plocha o výměře 993 m2. Navržená kupní cena bude 10,- Kč/m2. Tato částka včetně požadované finanční jistoty 12.500 Kč budou zahrnuty do rozpočtového opatření obce č. 4/2015 resp. bude zahrnuta do pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

  - Žádost vlastníků pozemků v lokalitě B7 o pořízení územní studie k této lokalitě, která je dle ÚP obce požadována.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí zadat vypracování územní studie k lokalitě B7 a vyhovět tak žádosti vlastníků pozemků v této lokalitě. Podmínkou podpisu smluvního vztahu na zpracování studie je, že vlastníci budou financovat náklady na pořízení této studie. Příslušná finanční částka (předpoklad je cca 35 tis. Kč) bude žadateli složena na bankovní účet obce nebo do pokladny obce před podpisem příslušné smlouvy na vypracování této územní studie.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

  - Stanovení zástupu v době dovolené.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí se stanovením zástupu za starostku v době dovolené 12 .– 22.2.2016 Ing. Smékalem, dále v pořadí PhDr. Bryks, Sklenář, JUDr. Plachá.

Pro:	8	Proti:	0	Zdržel:	0

Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

zapisovatelka Romana Radová:

ověřovateli zápisu: Ing. Smékal, Mgr. Jurášek

starostka obce: Ing. Hana Vagnerová:

místostarosta obce: Ing. Filip Štembírek